# Prosjektlogg.

Her er loggene gjennom hele prosjektet samlet. Alle som har jobbet med prosjektet har loggført sitt arbeid underveis med dato og type endring med formatet [17.04.16 – Navn – filnavn på endret fil.] som overskrift, fulgt av hvilke endringer som er gjort og – om nødvendig – hvorfor.

Øverst i dette dokumentet kan man legge in kritiske arbeidsoppgaver - med frister - om det skulle være nødvendig.

## Kritiske oppgaver

Oppgave:

Hovedansvarlig:

Frist:

## Alle loggene

Formatet: Loggene til hver enkelt deltaker av prosjektet legger sin logg under sitt navn her.

**Logg fra Sophie Parker**

29.03.16 – Sophie

Startet på MSF dokumentasjon – visjonsfasen. Utformet risikoanalyse og plan. Plan for oppgavefordeling og fremgangsforventninger. Roller og arbeidsområder er avklart.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Risikoplan.xlsx

Prosjektplan.xlsx

30.03.16 – Sophie

Fortsatt på MSF dokumentasjon. Fullført leveranser for visjonsfasen og påbegynt leveranse for planleggingsfasen. Diskusjoner om generelt design på webløsningen og eksempel wireframes er produsert.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Prosjektplan.xlsx

31.03.16 – Sophie

Fortsatt på MSF dokumentasjon. Produsert use case diagram og eksempel use case til logisk design. Påbegynt forklaring av fysisk design med wireframes og skriftlig beskrivelse av webløsning.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Prosjektplan.xlsx

01.04.16 – Sophie

Fullført tildelt del av planleggingsfasen (logisk design) og utkast til skisse laget. Samlet dokument til innlevering av Iterasjon 1. Interasjon 1 fullført kl 15.00.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Arbeidskontrakt.docx

Risikoplan.xlsx

**Logg fra Amrit Singh**

29/03-16

* Drøftet oppgaven
* Oppgavefordeling
* Ble enige om å komme med utkast til design/prototype
* Fordelte oppgaver
* Satt opp GitHub

30/03-16

* Fortsatte utvikling av design konsept

31/03-16

* Fastsatt design
* Utarbeidet endelig prototype i wireframe

01/04-16

* Utviklet mappestruktur/branches i GitHub
* Gjennomgang av all dokumentasjon

**Logg fra Omar Ilyas**

29.03.16 – Omar

Bistår Sophie med MSF dokumentasjon – visjonsfasen, Utforming av risikoanalyse og plan. Roller og arbeidsområder er avklart.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Risikoplan.xlsx

Prosjektplan.xlsx

30.03.16 – Omar

Bistår MSF dokumentasjon, med Fullført leveranser for visjonsfasen og påbegynt leveranse for planleggingsfasen. Diskusjoner om generelt design på webløsningen og eksempel wireframes er produsert.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Prosjektplan.xlsx

31.03.16 – Omar

Bistår Fortsatt på MSF dokumentasjon. Produsert use case diagram og eksempel use case til logisk design. Påbegynt forklaring av fysisk design med wireframes og skriftlig beskrivelse av webløsning.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Prosjektplan.xlsx

01.04.16 – Omar

Hjulpet til der det trengtes med å Fullføre tildelt del av planleggingsfasen (logisk design) og utkast til skisse laget. Samlet dokument til innlevering av Iterasjon 1. Interasjon 1 fullført kl 15.00.

Filer som er opprettet/endret:

Iterasjon 1.docx

Arbeidskontrakt.docx

Risikoplan.xlsx

**Logg fra Joakim Engen Jacobsen**

29.03.16 – Joakim

* Møtt gruppen, gått gjennom oppgaven. Diskutert konsept på løsning og vurdert hvem som passer til hvilke roller i prosjektet. Vi fikk også gjort relevant (men generell) research og fordelt oppgaver til neste dag.

30.03.16 – Joakim

* Opprettet remote repository på GitHub.com, og inviterte alle (utenom én) gruppemedlemmer som collaborator.
* Hadde kort møte med foreleser om prosjektplanen og dens utforming
* Opprettet webhost på 000webhost.com (gratis, men høvelig pålitelig, tjeneste) sånn at vi kan legge løsningen vår opp live.
* Begynte på forslag til design (skal være på plass til 31.03.16)
* Kodet litt php for å teste kontakt med database på webhost.

31.03.16 – Joakim

* Foreløpig ferdigstilling av Prosjektplan.xlsx. Dette dokumentet er levende, og kan endres underveis.
* Fikk inn siste gruppemedlem på remote repo(GitHub).
* Opprettet et Logg-dokument hvor alle logger skal samles mot slutten av prosjektet. I dette dokumentet skal også planlagte oppgaver – og hvem som skal utføre dem – legges.

01.04.16 – Joakim

* Skrevet avsnittet om ‘fysisk design’ i dokumentet Iterasjon1.docx
* Gjort små endringer/rettinger i dokumentet Iterasjon1.docx
* Opprettet mappe for å samle alle bilder/skisser av prototype og klargjort til levering
* Gjennomgang av all prosjekt-dokumentasjon med gruppen i forberedelse til levering

**Logg fra Edvard Schanke Blunck**

29/3-2016 – Edvard

* Møtte gruppen og brukte store deler av dagen på å diskutere konsept og oppgavefordeling.
* Ble enige om konsept og gikk hjem med oppgave om å komme med utkast til design i morgen.
* Satt opp GitHub

30/3-2016 – Edvard

* Jobbet med dokumentasjon av konsept.
* Da en av mine oppgaver er å kode HTML/CSS begynte jeg med å friske opp gamle kunnskaper fra forrige semester.
* Laget en kjapp mockup av nettsiden som kan brukes som et utgangspunkt. Ligger vedlagt i designmappen.

31/3-2016 – Edvard

* Jobbet mer med HTML/CSS, brukte også litt tid på JavaScript da vi kan få bruk for det neste uke.
* Brukte også deler av dagen på å plukke ut de beste idéene fra hverandres skisser, som forhåpentligvis blir en del av det endelige designet.

1/4-2016 – Edvard

* Hele gruppen jobber sammen via Git for å ferdigstille dokumentasjonen.
* Det endelig designutkastet blir drøftet fram. Ligger vedlagt.